JASAne

Laporan Arsitektur & Keputusan Teknis

Untuk Tim Developer — Mei 2026

# Ringkasan Eksekutif

Keputusan Utama: 1 App, 2 Mode (Role-Based)

Setelah review arsitektur, JASAne akan dibangun sebagai SATU aplikasi Flutter dengan routing berbasis role. User dan Mitra menggunakan app yang sama — dibedakan oleh field 'role' di database, bukan oleh aplikasi yang terpisah. Referensi industri: Gojek (driver & penumpang 1 app), Grab, Airbnb.

| Aspek | Keputusan | Alasan |
| --- | --- | --- |
| Jumlah App | 1 App Flutter | Lebih efisien, shared components, 1 Play Store listing |
| Pembeda Role | Field role di tabel users | user / mitra / admin — routing otomatis setelah login |
| Backend | Supabase + Edge Functions | Serverless, biaya efisien, RLS built-in |
| Payment | Xendit | Support QRIS, bank transfer, e-wallet Indonesia |
| Admin Panel | Flutter Web / terpisah | Admin tidak butuh mobile app — cukup web panel |
| State Mgmt | Riverpod 2.x | Role-aware providers, testable, no boilerplate |
| Routing | GoRouter + role guard | Redirect otomatis berdasarkan role setelah login |

# Scope Pekerjaan Developer

## Modul yang Harus Dibangun

Modul 1: Auth & Role Routing (Prioritas Pertama)

- Login dengan email dan Google OAuth via Supabase Auth - Register user baru — auto-insert ke tabel users dengan role='user' - Role detection setelah login: baca field role dari Supabase - GoRouter redirect: user → /home ¦ mitra → /mitra/dashboard ¦ admin → /admin - FlutterSecureStorage untuk simpan session JWT - Auto-login jika session masih valid

Modul 2: User Flow (role='user')

- Home Screen: kategori jasa, mitra terdekat (GPS), pencarian - Halaman Profil Mitra: info, layanan, harga, rating, jadwal - Booking Flow: pilih layanan → pilih jadwal → konfirmasi → bayar - Halaman Pembayaran: buka Xendit invoice URL via WebView - Riwayat Pesanan: list booking dengan status real-time - Review & Rating: form bintang + komentar setelah order selesai - Chat: realtime messaging dengan Supabase Realtime WebSocket - Notifikasi: in-app notification center + FCM push - Form Daftar Jadi Mitra: upgrade role dari user ke mitra

Modul 3: Mitra Flow (role='mitra')

- Mitra Dashboard: ringkasan order hari ini, pending, earnings - Kelola Pesanan: terima/tolak order masuk, ubah status pengerjaan - Profil & Layanan: edit bio, tambah/ubah layanan dan harga - Jadwal Ketersediaan: atur jam buka per hari - Earnings & Payout: lihat saldo, request pencairan dana - Chat: realtime messaging dengan user yang pesan - Statistik Performa: total order, rating, completion rate

Modul 4: Supabase Edge Functions (Backend)

- create-booking: validasi + insert booking + notifikasi mitra - confirm-booking: mitra accept + buat Xendit invoice - xendit-webhook: verifikasi bayar + update status + catat earnings - payout-mitra: transfer ke rekening bank via Xendit Disbursement - cancel-booking: pembatalan + refund jika sudah bayar - verify-mitra: admin approve + update role ke 'mitra' - send-notification: kirim push notif via FCM

# Alur Data Penting

## Alur Booking End-to-End

| Langkah | Siapa | Apa yang Terjadi | Status Booking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | User | Pilih mitra + layanan, tap Pesan | — |
| 2 | Edge Function | Validasi, hitung total, insert ke DB | pending |
| 3 | Mitra | Terima notif, tap Terima Pesanan | confirmed |
| 4 | User | Tap Bayar → buka halaman Xendit | confirmed |
| 5 | User | Selesaikan pembayaran di Xendit | confirmed |
| 6 | Xendit | Kirim webhook ke Supabase | paid |
| 7 | Mitra | Tap Mulai Kerjakan di hari H | in_progress |
| 8 | Mitra | Tap Tandai Selesai setelah beres | done |
| 9 | User | Beri rating & komentar | reviewed |
| 10 | Sistem | Earnings mitra jadi 'available' | reviewed |

## Alur Role Upgrade (User ke Mitra)

| Langkah | Siapa | Aksi |
| --- | --- | --- |
| 1 | User | Buka menu 'Daftar Jadi Mitra' |
| 2 | User | Isi form + upload foto KTP |
| 3 | Supabase | Simpan ke mitra_profiles (is_verified=false) |
| 4 | Admin | Approve di web panel |
| 5 | Edge Function | Update is_verified=true + role='mitra' di users |
| 6 | App | Login berikutnya → redirect ke Mitra Dashboard |

# Checklist Developer — Per Sprint

## Sprint 1: Foundation (Minggu 1-2)

- Setup Supabase project baru

- Jalankan seluruh SQL schema (users, mitra_profiles, bookings, dll)

- Aktifkan RLS di semua tabel

- Setup Flutter project: dependencies, folder structure

- Implementasi auth flow: login, register, session

- Implementasi role provider + GoRouter dengan role guard

- Test: login sebagai user, mitra, dan pastikan routing benar

## Sprint 2: User Core Flow (Minggu 3-4)

- Home screen: kategori + daftar mitra

- Integrasi Google Maps + Geolocator untuk filter lokasi

- Halaman profil mitra

- Booking flow UI (pilih layanan, jadwal, alamat)

- Edge Function: create-booking

- Edge Function: confirm-booking + Xendit invoice

- Integrasi Xendit WebView

- Edge Function: xendit-webhook

## Sprint 3: Mitra Flow + Chat (Minggu 5-6)

- Mitra Dashboard: kelola order masuk

- Update status booking (terima, mulai, selesai)

- Chat realtime: Supabase Realtime WebSocket

- Push notification: FCM setup + send-notification function

- Form review & rating

- Halaman riwayat pesanan (user & mitra)

## Sprint 4: Earnings + Upgrade Mitra + Polish (Minggu 7-8)

- Halaman earnings mitra + payout flow

- Edge Function: payout-mitra + Xendit Disbursement

- Form daftar jadi mitra + upload KTP

- Edge Function: verify-mitra

- Statistik performa mitra

- Error handling, loading states, empty states

- End-to-end testing semua flow

- Deploy ke staging → fix bug → switch Xendit ke Production

# Catatan Teknis Penting

## Yang Harus Selalu Diingat

JANGAN lakukan ini di Flutter (client-side)

- Jangan simpan atau gunakan SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY di Flutter - Jangan lakukan kalkulasi harga/komisi di Flutter — semua di Edge Function - Jangan akses tabel secara langsung untuk operasi booking — selalu via Edge Function - Jangan commit file .env ke Git

Selalu lakukan ini

- Verifikasi JWT di setiap Edge Function sebelum memproses request - Gunakan supabase.functions.invoke() untuk call Edge Function dari Flutter - Listen Supabase Realtime untuk update status booking — jangan polling - Test dengan role user DAN mitra secara terpisah setiap fitur baru - Cek RLS policy berfungsi benar sebelum release ke production

## Dependencies Flutter yang Dibutuhkan

# pubspec.yaml dependencies: supabase_flutter: ^2.x.x # Supabase SDK flutter_riverpod: ^2.x.x # State management riverpod_annotation: ^2.x.x # Code generation (opsional) go_router: ^13.x.x # Routing dengan role guard flutter_secure_storage: ^9.x.x # Simpan JWT session google_maps_flutter: ^2.x.x # Peta Google Maps geolocator: ^11.x.x # GPS & lokasi user webview_flutter: ^4.x.x # Buka Xendit payment page firebase_core: ^3.x.x # Firebase setup firebase_messaging: ^15.x.x # FCM push notification image_picker: ^1.x.x # Upload foto KTP & profil dio: ^5.x.x # HTTP client tambahan intl: ^0.19.x # Format Rupiah & tanggal cached_network_image: ^3.x.x # Cache foto profil mitra flutter_dotenv: ^5.x.x # Load .env (atau dart-define)

## Estimasi Waktu Pengerjaan

| Sprint | Minggu | Fitur Utama | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 1-2 | Auth + Routing + DB Setup | App bisa login, redirect per role |
| Sprint 2 | 3-4 | User booking + Payment Xendit | End-to-end booking bisa jalan |
| Sprint 3 | 5-6 | Mitra flow + Chat + FCM | Mitra bisa kelola order & chat |
| Sprint 4 | 7-8 | Earnings + Upgrade Mitra + Polish | App siap staging & production |

Mulai dari mana?

- Buat project Supabase → jalankan SQL schema dari dokumen teknis - Buat project Flutter → install semua dependencies di atas - Implement auth + role routing DULU — ini fondasi semua fitur - Test dengan akun user dan akun mitra sebelum lanjut - Baru implementasi fitur per modul sesuai urutan sprint

Kontak untuk pertanyaan teknis: fardz.ridz@gmail.com

Dokumen teknis lengkap tersedia di file: JASAne_Technical_Documentation.docx